LOCAL EXPLORER AI

DANH SÁCH CHỨC NĂNG VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Sắp xếp theo thứ tự phụ thuộc để hoàn thành MVP, huấn luyện AI và chuẩn bị demo

Định hướng cốt lõi Bản đồ trải nghiệm địa phương theo thời điểm và AI điều chỉnh hành trình theo mục đích chuyến đi. Trọng tâm là tạo được lịch khả thi, khi có thay đổi thì tìm phương án thay thế vẫn giữ mục đích trải nghiệm, đồng thời giải thích rõ chi phí, thời gian và các đánh đổi.

Phạm vi khởi đầu: TP.HCM | Phiên bản triển khai theo PRD 3.0

1. Mục tiêu của tài liệu

Tài liệu này chuyển các yêu cầu trong PRD Local Explorer AI thành một thứ tự triển khai cụ thể để nhóm có thể làm lần lượt từ dữ liệu, backend, bản đồ, routing, lập lịch, AI thay thế, cho đến huấn luyện mô hình và demo.

Nguyên tắc quan trọng là không code các chức năng độc lập theo cảm hứng. Mỗi bước dưới đây được xếp theo dependency: dữ liệu phải có trước API; API phải ổn trước map; routing phải có trước planner; planner phải chạy được trước re-plan; re-plan phải đúng trước khi thêm chatbot và ML ranking.

MVP phải chứng minh được điều gì? Người dùng nhập nhu cầu → hệ thống tạo lịch khả thi → hiển thị map + timeline → một ca bị hủy → hệ thống tìm hoạt động thay thế cùng mục đích → tính lại phần còn lại → so sánh lịch cũ/lịch mới → giải thích vì sao chọn.

2. Các mức ưu tiên

| Mức | Ý nghĩa | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| P0 | Bắt buộc cho luồng demo chính | Phải hoàn thành trước. Không cắt nếu muốn giữ đúng lõi sản phẩm. |
| P1 | Bổ sung sau khi MVP P0 ổn định | Làm nếu còn thời gian hoặc cần tăng chiều sâu sản phẩm. |
| P2 | Hướng mở rộng | Không ưu tiên trong giai đoạn hackathon/MVP. |

3. Danh sách chức năng theo thứ tự triển khai

| # | Chức năng | Mức | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chốt phạm vi pilot TP.HCM | P0 | Polygon/khu vực demo, 20–30 POI, 10–15 activity |
| 2 | Thu thập POI | P0 | POI có tên, tọa độ, loại, nguồn |
| 3 | Xây dữ liệu Experience | P0 | Mỗi POI có hoạt động cụ thể và intent tags |
| 4 | Xây dữ liệu Experience Slot | P0 | Ca, giờ, capacity, trạng thái, version |
| 5 | Thiết kế PostgreSQL/PostGIS | P0 | Schema provider → experience → slot → itinerary |
| 6 | Experience API | P0 | GET /experiences và /slots hoạt động |
| 7 | Map POI cơ bản | P0 | Marker hiển thị đúng trong vùng pilot |
| 8 | Routing | P0 | Route geometry, distance, ETA |
| 9 | Form nhu cầu | P0 | Nhập thời gian, nhóm, ngân sách, phương tiện, mục đích |
| 10 | Hard constraint filter | P0 | Loại candidate không khả thi |
| 11 | Semantic retrieval baseline | P0 | Hiểu mục đích và tìm activity tương đồng |
| 12 | Planner / OR-Tools | P0 | Sinh itinerary hợp lệ |
| 13 | Timeline + Map đồng bộ | P0 | Timeline khớp marker và route |
| 14 | Weather context | P0/P1 | Mưa/nhiệt độ hỗ trợ indoor/outdoor |
| 15 | AQI | P1 | Hiển thị AQI và dùng như tín hiệu phụ |
| 16 | Itinerary versioning | P0 | Lịch có version và snapshot |
| 17 | Provider Portal | P0 | Cơ sở sửa ca/sức chứa/trạng thái |
| 18 | Event khi ca bị hủy | P0 | Lịch liên quan bị đánh dấu affected |
| 19 | AI thay thế theo mục đích | P0 | Tìm candidate cùng giá trị trải nghiệm |
| 20 | Re-plan | P0 | Tính lại phần còn lại, giữ phần đã hoàn thành |
| 21 | Compare old/new | P0 | So mục đích, chi phí, giờ về, thời gian đi |
| 22 | XAI / Explanation | P0 | Giải thích bằng dữ liệu đã tính |
| 23 | Chatbot | P0 sau core | Parse hội thoại thành constraints/intent |
| 24 | Feedback | P1 | Ghi lựa chọn, hoàn thành, fit rating |
| 25 | Dataset ML ranking | Sau MVP | 100–200 query × 5–10 candidate, label 0–3 |
| 26 | Train XGBRanker | Sau dataset | Model ranking + baseline |
| 27 | Evaluate model | Sau train | NDCG@5, Recall@5, Top1, MRR |
| 28 | Tích hợp model vào backend | Sau train | Backend gọi ranker |
| 29 | Reservation request | P1 | pending/confirmed/rejected/expired/cancelled |
| 30 | Offline / audio / lưu trú | P1/P2 | Chỉ làm khi lõi đã ổn định |

4. Giai đoạn 1 - Dữ liệu nền tảng

4.1. Chốt phạm vi pilot

Chọn một cụm khu vực ở TP.HCM đủ gần để routing liên tục và có trải nghiệm đa dạng.

Mục tiêu chuẩn bị: khoảng 20–30 POI, 10–15 hoạt động, 3–5 cơ sở/nguồn có thể xác minh.

Demo tập trung chuyến đi trong ngày, nhóm 2–6 người và một phương tiện đường bộ.

4.2. POI → Experience → Slot

POI chỉ mô tả nơi chốn; Experience mô tả việc có thể làm; Slot mô tả một ca có thể tham gia.

Ví dụ: Cơ sở gốm B → Workshop tự tay làm gốm → ca 10:00–11:30 → 6 người → 250.000 VND.

Không được suy ra capacity hoặc slot chỉ từ opening_hours.

4.3. Nguồn dữ liệu

OSM/Overpass: dùng để tìm POI ứng viên và thông tin không gian.

Website chính thức/đơn vị quản lý: dùng khi được phép để bổ sung mô tả và nội dung.

Giá, ca phục vụ, sức chứa: ưu tiên lấy trực tiếp từ cơ sở hoặc dữ liệu mô phỏng có nhãn trong demo.

Open-Meteo: dùng cho weather/AQI; không được coi là dữ liệu xác nhận ngập ở từng đường.

5. Giai đoạn 2 - Database và Backend API

5.1. CSDL cốt lõi

provider: đơn vị cung cấp trải nghiệm.

poi: tọa độ, geom, loại hình, nguồn.

experience: poi_id, provider_id, intent_tags, duration, indoor, price.

experience_slot: start_at, end_at, capacity_total, available_reported, expires_at, version.

itinerary / itinerary_stop: lưu lịch, phiên bản, stop, slot và thời gian.

event / evidence / decision_log: phục vụ thay đổi, truy vết và giải thích.

5.2. API làm trước

GET /api/experiences: lọc theo bbox, thời gian, số người, chủ đề.

GET /api/experiences/{id}/slots: trả slot, version, nguồn, hạn hiệu lực.

POST /api/itineraries/plan: lập lịch.

POST /api/itineraries/{id}/replan: tạo phương án thay thế.

PATCH /api/provider/slots/{id}: cơ sở cập nhật slot.

6. Giai đoạn 3 - Map và Routing

6.1. Map POI

Hiển thị marker theo dữ liệu thật trong polygon pilot.

Click marker mở chi tiết activity, slot, nguồn và trạng thái.

Cho phép lọc theo chủ đề, giờ, số người, ngân sách.

6.2. Routing

Adapter routing phải trả geometry, distance, duration/ETA, mode và nguồn.

Không dùng đường thẳng giữa hai tọa độ rồi gọi đó là chỉ đường.

Nếu chưa có traffic realtime thì phải hiển thị là ETA ước tính, không gọi là realtime.

7. Giai đoạn 4 - Form nhu cầu và Semantic Retrieval

7.1. Form nhu cầu bắt buộc

Ngày đi, giờ bắt đầu, giờ kết thúc.

Số người, phương tiện, ngân sách toàn nhóm.

Mục đích: thủ công, ẩm thực, văn hóa, thư giãn.

Cho phép đặt mức quan trọng và khóa một hoạt động/điểm cụ thể.

7.2. Semantic baseline

Dùng multilingual embedding + intent tags.

Ví dụ 'muốn tự tay làm đồ thủ công' phải ưu tiên workshop thực hành, không chỉ cửa hàng bán quà.

Dùng cosine similarity làm baseline ban đầu trước khi có nhãn ML thật.

8. Giai đoạn 5 - Hard Constraints và Planner

8.1. Hard constraints

Không vượt ngân sách.

Phải đến kịp trước giờ bắt đầu slot.

Kết thúc trước giờ về.

Không vượt sức chứa đã xác nhận.

Giữ điểm khóa.

Không đi qua chặng bị chặn còn hiệu lực.

8.2. Planner

Input: candidate, slot, duration, price, ETA, capacity, user constraints.

Output: itinerary có thứ tự stop, arrival, wait, duration, cost và route.

Có thể dùng OR-Tools hoặc heuristic có kiểm tra ràng buộc.

9. Giai đoạn 6 - Timeline, Weather và AQI

9.1. Timeline + Map

Marker đánh số theo thứ tự itinerary.

Timeline hiển thị giờ đến, thời lượng hoạt động, thời gian di chuyển/chờ.

Nhấn stop trên timeline phải mở đúng activity trên map.

9.2. Weather

Dùng mưa/nhiệt độ để điều chỉnh ưu tiên indoor/outdoor.

Không suy diễn 'mưa = đường ngập'. Muốn tránh ngập phải có dữ liệu/ sự kiện chặn được xác minh riêng.

9.3. AQI

Hiển thị PM2.5/AQI như tín hiệu phụ.

Có thể giảm ưu tiên thời gian ngoài trời khi AQI xấu, nhưng không suy ra chất lượng không khí ở từng hẻm từ dữ liệu lưới thô.

10. Giai đoạn 7 - Provider Event và Re-plan

10.1. Provider Portal

Cơ sở có thể sửa giờ, sức chứa, trạng thái và tạm dừng slot.

Mỗi cập nhật tạo version mới.

Tài khoản cơ sở chỉ sửa dữ liệu thuộc chính mình.

10.2. Event

Khi slot bị hủy/hết chỗ, phát event và đánh dấu itinerary liên quan là affected.

Không tự đổi lịch ngay; người dùng phải được xem và chọn phương án.

10.3. Re-plan giữ mục đích

Khóa phần lịch đã hoàn thành và các phần không cần đổi.

Tìm candidate có nội dung tương đồng với hoạt động bị mất.

Lọc theo giờ, capacity, routing và ngân sách.

Trả tối đa ba phương án khả thi; nếu không có, trả no_feasible_plan và nêu ràng buộc xung đột.

11. Giai đoạn 8 - Compare và XAI

11.1. So sánh phương án

Hiển thị lịch cũ và lịch đề xuất song song.

So sánh: mục tiêu còn giữ, chi phí, giờ về, thời gian di chuyển/đi bộ, điểm thay đổi.

Người dùng chủ động chọn áp dụng; hệ thống không tự hủy dịch vụ hay phát sinh phí.

11.2. Explanation

Giải thích phải dựa trên preserved_intents, lost_intents, reason_codes, comparative_metrics, evidence_refs và data_as_of.

Không để LLM tự đặt số liệu.

Không dùng câu kiểu 'phù hợp 95%' nếu đó chỉ là heuristic/ranking score chưa hiệu chỉnh.

12. Giai đoạn 9 - Chatbot

12.1. Vai trò

Chatbot chỉ là một giao diện nhập nhu cầu và diễn đạt kết quả.

LLM chuyển hội thoại thành structured constraints và intent weights.

LLM không được tự xác nhận còn chỗ, tự tính tuyến hoặc tự tạo giá/ETA.

12.2. Thứ tự tích hợp

Làm form và planner ổn trước.

Sau đó mới nối POST /api/chat/message để parse hội thoại.

Nếu chatbot lỗi, người dùng vẫn phải lập lịch được qua form.

13. Giai đoạn 10 - Dataset và huấn luyện mô hình

13.1. Dataset ranking

Chuẩn bị khoảng 100–200 query/tình huống.

Mỗi query có 5–10 candidate.

Nhãn relevance_grade 0–3 do người đánh giá chấm theo rubric.

Nên có một phần dữ liệu được hai người chấm độc lập để kiểm tra độ nhất quán.

13.2. Model

Baseline: cosine similarity từ multilingual embeddings.

Model chính: XGBRanker / mô hình cây tăng cường khi đủ nhãn.

Feature gồm semantic similarity, tag overlap, duration, price/budget, ETA, capacity, freshness, weather/AQI context.

13.3. Đánh giá

NDCG@5 là metric chính.

Báo thêm Recall@5, Top1 Accuracy, MRR, Pairwise Accuracy.

Split theo query/user session để chống leakage; nếu đủ dữ liệu, thêm temporal/provider holdout.

Nếu model không hơn baseline hoặc dữ liệu còn quá ít, giữ baseline và báo đúng giới hạn.

14. Luồng xử lý end-to-end cần đạt

| Bước | Khối xử lý | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Người dùng nhập nhu cầu | Form hoặc Chatbot → structured constraints |
| 2 | Truy vấn kho trải nghiệm | Experience + slot theo vùng và thời điểm |
| 3 | Semantic retrieval | Lấy nhóm candidate gần mục đích |
| 4 | Hard constraint filtering | Loại sai giờ, quá ngân sách, không đủ chỗ, không kịp tuyến |
| 5 | Ranking | Sắp thứ tự candidate phù hợp |
| 6 | Routing matrix | Tính ETA giữa các candidate |
| 7 | Planner | Chọn slot, thứ tự, giờ đến, chi phí |
| 8 | Map + Timeline | Hiển thị lịch đã kiểm tra |
| 9 | Event xảy ra | Ví dụ SLOT_CANCELLED |
| 10 | Re-plan | Tìm phương án giữ mục đích và ràng buộc |
| 11 | Compare + XAI | So sánh cũ/mới và giải thích |
| 12 | User Apply | Kiểm version rồi tạo itinerary version mới |

15. Kịch bản demo bắt buộc nên hoàn thành

| Thời lượng | Hành động | Kết quả nhìn thấy |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:40 | Nhập nhu cầu | 4 người, 10:00–16:00, 2 triệu, thủ công + ẩm thực |
| 0:40–1:20 | Xem lịch trên map/timeline | Có workshop + điểm ăn, route và ETA rõ |
| 1:20–2:00 | Giả lập provider hủy workshop A | Lịch chuyển trạng thái affected |
| 2:00–3:00 | Mở phương án thay thế | So B (workshop khác) với C (điểm tham quan gần hơn) |
| 3:00–3:40 | Áp dụng B | Giữ mục đích thủ công, vẫn đúng giờ về/ngân sách |
| 3:40–4:00 | Mở explanation | Hiển thị vì sao chọn B và vì sao loại C |

16. Checklist hoàn thành MVP

☐ Có ít nhất 20–30 POI và dữ liệu nguồn rõ ràng.

☐ Mỗi activity có duration, intent tags, indoor/outdoor và giá hoặc trạng thái chưa biết.

☐ Có slot có start/end, capacity/status và version.

☐ GET /experiences và /slots chạy ổn.

☐ Map hiển thị marker trong vùng pilot.

☐ Routing trả geometry + ETA.

☐ Form nhu cầu hoạt động không phụ thuộc chatbot.

☐ Semantic retrieval tìm được activity phù hợp mục đích.

☐ Planner không vi phạm hard constraints.

☐ Timeline và map đồng bộ.

☐ Provider có thể hủy/sửa slot.

☐ Event làm itinerary liên quan bị affected.

☐ Re-plan tạo được phương án thay thế giữ mục đích.

☐ Có bảng compare old/new.

☐ Explanation lấy số liệu từ planner/ranking, không từ LLM tưởng tượng.

☐ Chatbot chỉ parse nhu cầu và diễn đạt kết quả.

☐ Có ít nhất một bộ test no_feasible_plan.

☐ Có replay/mock được gắn nhãn rõ nếu thiếu dữ liệu đối tác thật.

17. Những chức năng không nên làm trước

| Chức năng | Lý do chưa ưu tiên |
| --- | --- |
| Dự báo ngập bằng ML | Cần nhãn riêng; PRD xem đây là nhánh nghiên cứu sau, không phải trục MVP. |
| Đặt phòng thật | Thuộc P2; cần nguồn giá/phòng còn trống và đối tác. |
| Thanh toán | Không thuộc MVP cốt lõi. |
| Audio/geofencing | P1; không giúp chứng minh trực tiếp bài toán đổi lịch giữ mục đích. |
| Fine-tune embedding sớm | Chỉ nên làm sau khi phân tích lỗi cho thấy baseline embedding chưa đủ. |
| Chatbot UI quá lớn | Chatbot là giao diện nhập liệu; map + timeline mới là phần cần ưu tiên trong demo. |

18. Thứ tự làm thực tế nếu bắt đầu ngay

DATA  →  DATABASE  →  API  →  MAP  →  ROUTING  →  FORM NHU CẦU  →  SEMANTIC RETRIEVAL  →  HARD CONSTRAINT FILTER  →  PLANNER  →  TIMELINE  →  WEATHER  →  EVENT  →  REPLAN  →  COMPARE  →  XAI  →  PROVIDER PORTAL  →  CHATBOT  →  DATASET ML  →  TRAIN MODEL  →  INTEGRATE MODEL  →  TEST + DEMO

Mốc kiểm tra số 1 Trước khi làm re-plan hoặc train ML, hệ thống phải hoàn thành được: nhập nhu cầu → tạo một lịch hợp lệ → hiển thị trên map + timeline. Đây là mốc chứng minh xương sống hệ thống đã chạy.

Mốc kiểm tra số 2 Sau đó hoàn thành: hủy một ca → itinerary bị ảnh hưởng → tìm phương án thay thế cùng mục đích → tính lại lịch → compare → explanation. Đây là luồng demo đặc trưng nhất của Local Explorer AI.

19. Ghi chú nguồn

Nội dung tài liệu này được sắp xếp và diễn giải từ PRD Local Explorer AI - phiên bản đề xuất 3.0 (22/09/2026), giữ nguyên định hướng P0/P1/P2, kiến trúc dữ liệu, vai trò AI/GeoAI, quy trình train, luồng lập lịch và kịch bản demo trong PRD.

Các con số về số lượng POI, số tình huống, hiệu năng và chất lượng mô hình là mục tiêu/kế hoạch triển khai; không được trình bày thành kết quả thực nghiệm đã đạt nếu chưa có dữ liệu và phép đo thực tế.